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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง  ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม       อบต.เสาธง บ้านควนรุย หมู่ที่ 8 อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช (งวดที่ 2)
………………………………………
          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง    จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูอนันต์  โดยนายจุติพร  หนูคง  ได้ทำสัญญาจ้าง เลขที่ 25/2559 ลงวันที่ 16  กันยายน 2559  สิ้นสุด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม อบต.เสาธง บ้านควนรุย หมู่ที่ 8 อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด กว้าง 20 ยาว 23 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง กำหนด  งวดที่ 2  เป็นจำนวนเงิน  819,000.- บาท (แปดแสนหนึ่ง-หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงหลังคา งานมุ่งหลังคา งานติดตั้งเชิงชาย/ปั้นลม งานก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตูไม้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดแบบแปลนและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว  ให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน  นั้น
 	บัดนี้ผู้รับจ้าง  ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าว  แล้วเมื่อวันที่  25   เดือนมกราคม พ.ศ.2560  โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเข้าไปดำเนินการตรวจการจ้าง  ในวันที่  30 เดือนมกราคม  พ.ศ.2560  เวลา  10.00  น.  ณ. สถานที่ก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง   หมู่ที่  8  ตำบลเสาธง   ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ใช้บริการ  เข้าร่วมในการตรวจงานครั้งนี้   และหากมีปัญหา ขัดข้องหรือพบข้อบกพร่องประการใด   ให้ทักท้วงหรือแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ในวัน   เวลา   และสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว
		จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ   วันที่   26  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559

                   จ่าสิบเอกธรรมนูญ  มูณีเกิด
                             (ธรรมนูญ  มูณีเกิด)
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
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